1998年中山市首批在建停建建筑工地及空置地整治情况表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 整治要求 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省水利工程安全监测中心 | 广中水利发展有限公司 | 开平水电建筑集团公司 | 6月9日发出整改通知书，1个月内将主楼和裙楼的外脚手架等有碍安全和观瞻的搭设物彻底拆除 | 建设单位已作出整改方案，于8月上旬完成拆除工作。 |
| 2 | 新世纪广场 | 中山市中易房地产开发公司 | 茂名市建筑工程总公司中山工程处 | 6月9日发出整改通知书，要求20天内将大楼所有外脚手架和其他有碍安全和观瞻的搭设物彻底拆除 | 施工单位已将拆除脚手架、模板和处理好外伸的钢筋的方案交建设单位，但建设单位没加署意见交整治办。 |
| 3 | 新铁城酒店 | 翠亨实业集团公司 | 市一建 | 6月9日发出整改通知书，要求15天内将所有外脚手架安全网等有碍安全和观瞻的搭设物彻底拆除 | 建设单位已作出整改方案，并已将不安全的搭设物拆除。要全部拆除有一定难度。 |
| 4 | 蔗糖办综合楼 | 蔗糖办 | 市五建 | 6月9日发出整改通知书，要求15天内将该楼所有的外脚手架等有碍安全和观瞻的搭设物彻底拆除 | 建设单位已作出整改方案，但未能落实拆除工作。 |
| 5 | 南下管理区综合楼 | 南下管理区 |  | 6月3日发出整改通知书，要求6月10日前制定整治方案，8月30日整治完毕 | 建设单位已作出拆除围墙、搞好绿化的方案，但未落实。 |
| 6 | 裕华花园 |  |  | 同上 | 业主收到整改通知书后，至今未作出整改方案。 |
| 7 | 中山广场 | 华业实业公司 |  | 5月25日发出整改通知书，要求6月3日前报整治方案，并于9月30日前整治 | 要在7月上旬召开股东会时才能作出整改方案。 |
| 8 | 格力集团中山办事处 | 格力集团公司 |  | 同上 | 6月上旬报方案，但不符合规划要求，规划局已出规划要点，但业主至今未报方案。 |
| 9 | 黄金广场 | 城乡建设发展总公司 |  | 同上 | 已做方案，待审批。 |
| 10 | 钓鱼台 | 大兴集团公司 |  | 同上 | 未行动 |
| 11 | 起湾道地块 | 中建实业发展公司 |  | 同上 | 已报规划方案，计划开发。 |
| 12 | 沙岗墟立交地块 | 永明房地产公司 |  | 同上 | 计划做加油站，已立项，并报方案规划。 |
| 13 | 兴中道地块 | 广南（集团）公司 |  | 同上 | 未行动 |
| 14 | 兴中道地块 | 市对外贸易发展公司 |  | 同上 | 同上 |
| 15 | 花苑大厦 | 市公路局 |  | 同上 | 同上 |
| 16 | 顺景台 | 市拓展总公司 |  | 退道红线、搞绿化 | 已完成 |
| 17 | 第一城 | 同上 |  | 同上 | 同上 |